PROPUESTA TÉCNICA Y FINANCIERA

Desarrollo de Software a Medida

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS

Estimado(a) señor(a),

En nombre del Grupo N.º 4 del programa de Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, nos complace presentarles esta Propuesta Técnica y Financiera para el desarrollo del sistema LOGISTICARGO SYSTEM, solución diseñada específicamente para responder a las necesidades operativas de Mudanzas Sharon.

Somos un equipo de aprendices tecnólogos con formación activa en ingeniería de requisitos, diseño de software, bases de datos relacionales y desarrollo de aplicaciones web/móvil. Nuestro proceso de levantamiento de información nos permitió identificar con precisión los problemas críticos que enfrenta la empresa hoy: la dependencia de registros manuales en cuadernos, la generación subjetiva de cotizaciones y la ausencia total de trazabilidad para el cliente.

LOGISTICARGO SYSTEM es la respuesta tecnológica a estos desafíos. Estamos convencidos de que esta plataforma transformará la operación de Mudanzas Sharon en un modelo moderno, eficiente y competitivo, elevando la experiencia del cliente y la rentabilidad del negocio.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta, aclaración o reunión de presentación que considere necesaria.

Atentamente,

Kevin López | Jannys Limas | Juan Sebastián | José Aristizábal

2. ALCANCE DE LA PROPUESTA

2.1 Descripción General

Esta propuesta cubre el diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de LOGISTICARGO SYSTEM, una plataforma digital centralizada web/móvil para la gestión integral del ciclo operativo de Mudanzas Sharon. El sistema abarca los siguientes dominios funcionales:

| Módulo | Funcionalidades Incluidas |
| --- | --- |
| Gestión de Usuarios | Registro, autenticación (JWT), control de acceso por roles (Administrador, Cliente, Operario — RBAC). |
| Motor de Cotización | Cálculo automático de tarifas: Tarifa = (Distancia km × tarifa/km) + (Volumen m³ × tarifa/m³). Parámetros configurables por el administrador. |
| Gestión de Solicitudes | Registro de mudanzas (origen, destino, fecha, enseres), aprobación de cotizaciones, seguimiento de estados. |
| Planificación Logística | Agenda digital, asignación inteligente de flota vehicular y personal operativo, prevención de conflictos de horario. |
| Seguimiento GPS | Integración con Google Maps API. Visualización en tiempo real del vehículo en el mapa (actualización cada 10 segundos). |
| Evidencia Fotográfica | Captura y almacenamiento de fotos del estado de enseres al inicio y fin del servicio, vinculadas al expediente. |
| Reportes Administrativos | Métricas de desempeño, cumplimiento de servicios, ingresos por período. Exportación a PDF/Excel. |

2.2 Fuera del Alcance

Los siguientes elementos NO están contemplados en esta versión del sistema:

- Pasarela de pagos electrónicos (PSE, tarjetas de crédito).

- Facturación electrónica ante la DIAN.

- Gestión de nómina y prestaciones sociales del personal.

- Diagnóstico mecánico de vehículos mediante sensores IoT.

- Migración de registros históricos manuales previos.

3. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

3.1 Diagnóstico del Estado Actual — Mudanzas Sharon

Mediante el proceso de levantamiento de requisitos con los interesados de la empresa, se identificaron los siguientes problemas críticos en la operación actual:

| Problema Identificado | Impacto en el Negocio |
| --- | --- |
| Registros manuales en cuadernos | Pérdida de información, datos ilegibles, imposibilidad de consulta remota y generación de reportes. |
| Cotizaciones subjetivas y variables | Precios inconsistentes generan desconfianza en el cliente y pérdidas económicas para la empresa. |
| Sin trazabilidad del servicio | El cliente no sabe dónde está su mudanza; el administrador no puede supervisar servicios activos en tiempo real. |
| Conflictos de agenda y doble asignación | Vehículos y personal asignados a dos servicios simultáneos. Cancelaciones y mala imagen empresarial. |
| Ausencia de métricas e indicadores | El administrador no dispone de datos para evaluar el desempeño del negocio ni tomar decisiones estratégicas. |

3.2 Beneficios Esperados con LOGISTICARGO SYSTEM

| Meta | Indicador | Valor Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Digitalización total | % servicios registrados en plataforma | 100% en primeros 3 meses |
| Agilidad comercial | Tiempo generación cotización | < 2 minutos |
| Eficiencia operativa | Servicios con errores de programación | Reducción del 80% en 6 meses |
| Satisfacción del cliente | Calificación promedio del servicio | Mínimo 4.5 / 5.0 estrellas |
| Control de recursos | % servicios con asignación correcta | 95% efectividad en asignación |

4. OPCIONES DE PROPUESTA

Se presentan DOS opciones de propuesta para el desarrollo de LOGISTICARGO SYSTEM. Cada opción representa una estrategia diferente de implementación, adaptada a distintos horizontes de tiempo y niveles de inversión.

4.1 Cuadro Comparativo de Opciones

| Criterio | Opción A — Desarrollo Completo | Opción B — MVP Escalable |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Opción A — Desarrollo Completo | Opción B — MVP Escalable |
| Descripción | Implementación de todos los módulos del SRS v1.0 en una sola fase de desarrollo. | Implementación prioritaria de los módulos esenciales (MVP) con expansión en fases posteriores. |
| Módulos incluidos | Usuarios, Cotización, Solicitudes, GPS, Planificación, Evidencia, Reportes. | Usuarios, Cotización, Solicitudes, Planificación básica. GPS y Reportes en Fase 2. |
| Duración estimada | 16 semanas (4 meses) | 8 semanas Fase 1 + 8 semanas Fase 2 |
| Inversión total | $5.040.000 COP | $2.520.000 COP Fase 1 / $5.040.000 total |
| Riesgo técnico | Medio-Alto (mayor complejidad simultánea) | Bajo (módulos validados antes de escalar) |
| Recomendada para | Cliente con disponibilidad total de tiempo y presupuesto confirmado. | Cliente que desea validar el sistema antes de comprometer el presupuesto completo. |

4.2 Opción A — Desarrollo Completo

Descripción Detallada

La Opción A contempla el desarrollo integral de LOGISTICARGO SYSTEM en una única fase continua de 16 semanas. El equipo de desarrollo entregará un producto funcional completo con todos los módulos del SRS v1.0 operativos: gestión de usuarios con RBAC, motor de cotización automática, planificación logística, seguimiento GPS en tiempo real, registro de evidencia fotográfica y módulo de reportes administrativos.

Tecnologías Propuestas — Opción A

| Capa | Tecnología | Licencia |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js + PWA (Progressive Web App) | Open Source |
| Backend | Node.js + Express / Django REST Framework | Open Source |
| Base de Datos | PostgreSQL (motor relacional) | Open Source |
| Autenticación | JSON Web Tokens (JWT) + bcrypt | Open Source |
| GPS / Mapas | Google Maps Platform API (Geocoding + Directions) | API Key gratuita |
| Infraestructura | Railway / Render / Vercel (despliegue cloud gratuito) | Plan gratuito |

4.3 Opción B — MVP Escalable

Descripción Detallada

La Opción B propone una implementación ágil dividida en dos fases. En la Fase 1 (8 semanas) se entrega un Producto Mínimo Viable (MVP) con los módulos de mayor valor para el negocio: gestión de usuarios, motor de cotización, registro de solicitudes y planificación básica. Este MVP permite a Mudanzas Sharon comenzar a digitalizar sus operaciones de inmediato y validar el sistema con usuarios reales. En la Fase 2 (8 semanas adicionales), se incorporan el seguimiento GPS en tiempo real, la evidencia fotográfica y el módulo completo de reportes administrativos.

Esta opción es recomendada cuando el cliente desea iniciar la transformación digital con una inversión inicial menor, mitigando el riesgo del proyecto mediante entregas incrementales y verificables.

5. ESTIMACIÓN DE COSTOS

La estimación de costos se realizó aplicando la técnica de Puntos de Función y estimación por analogía, considerando el esfuerzo de desarrollo, las herramientas tecnológicas requeridas y los costos de despliegue e infraestructura.

5.1 Bases de la Estimación

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Tamaño del equipo de desarrollo | 4 aprendices ADSO (Grupo 4 — SENA) |
| Valor hora de desarrollo (junior) | $35.000 COP / hora |
| Jornada de trabajo | 6 horas efectivas por día por aprendiz |
| Duración Opción A | 16 semanas (80 días hábiles) |
| Duración Opción B — Fase 1 | 8 semanas (40 días hábiles) |
| Metodología aplicada | Scrum + IEEE 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 |
| Herramientas de desarrollo | Open Source ($0 COP en licencias) |

5.2 Desglose de Costos — Opción A (Desarrollo Completo)

Tabla de Costos — Opción A

| Ítem / Descripción | Cant. | Unidad | Valor Unit. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y levantamiento de requisitos (StRS/SyRS/SRS) | 1 | Fase | $280.000 | $280.000 |
| Diseño de arquitectura, BD y prototipos UI/UX | 1 | Fase | $350.000 | $350.000 |
| Módulo 1: Gestión de usuarios y autenticación JWT/RBAC | 1 | Sprint | $420.000 | $420.000 |
| Módulo 2: Motor de cotización automática (fórmula paramétrica) | 1 | Sprint | $490.000 | $490.000 |
| Módulo 3: Gestión de solicitudes y aprobación de servicios | 1 | Sprint | $420.000 | $420.000 |
| Módulo 4: Planificación logística y asignación de flota | 1 | Sprint | $560.000 | $560.000 |
| Módulo 5: Seguimiento GPS en tiempo real (Google Maps API) | 1 | Sprint | $630.000 | $630.000 |
| Módulo 6: Evidencia fotográfica y gestión de archivos | 1 | Sprint | $350.000 | $350.000 |
| Módulo 7: Reportes administrativos y exportación PDF/Excel | 1 | Sprint | $420.000 | $420.000 |
| Pruebas funcionales, de rendimiento y seguridad | 1 | Fase | $280.000 | $280.000 |
| Despliegue en nube y configuración de infraestructura | 1 | Entrega | $210.000 | $210.000 |
| Documentación técnica entregable (SRS + Manuales) | 1 | Entrega | $210.000 | $210.000 |
| Capacitación al administrador y operarios (4 horas) | 1 | Sesión | $140.000 | $140.000 |
| Licencias de software (herramientas open source) | — | — | $0 | $0 |
| Infraestructura cloud — plan gratuito Railway/Render/Vercel | 1 | Año | $280.000 | $280.000 |
| TOTAL ESTIMADO |  |  |  | $5.040.000 COP |

5.3 Desglose de Costos — Opción B — Fase 1 (MVP Escalable)

Tabla de Costos — Opción B — Fase 1 (MVP)

| Ítem / Descripción | Cant. | Unidad | Valor Unit. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requisitos MVP (módulos prioritarios) | 1 | Fase | $210.000 | $210.000 |
| Diseño de arquitectura y prototipos MVP | 1 | Fase | $280.000 | $280.000 |
| Módulo 1: Gestión de usuarios y autenticación JWT/RBAC | 1 | Sprint | $420.000 | $420.000 |
| Módulo 2: Motor de cotización automática | 1 | Sprint | $490.000 | $490.000 |
| Módulo 3: Gestión de solicitudes y aprobación | 1 | Sprint | $420.000 | $420.000 |
| Módulo 4: Planificación logística básica (agenda + asignación) | 1 | Sprint | $350.000 | $350.000 |
| Pruebas y despliegue MVP | 1 | Fase | $210.000 | $210.000 |
| Documentación Fase 1 y capacitación inicial | 1 | Entrega | $140.000 | $140.000 |
| TOTAL ESTIMADO |  |  |  | $2.520.000 COP |

Nota: La Opción B — Fase 2 (GPS, Evidencias y Reportes) tendrá un costo adicional de $2.520.000 COP, para un total acumulado de $5.040.000 COP, equivalente a la Opción A.

6. COTIZACIÓN

6.1 Cotización N.º 001-2026 — Opción A (Desarrollo Completo)

| N.º Cotización | LOGISTICARGO-COT-001-2026-A |
| --- | --- |
| Fecha emisión | 07 de abril de 2026 |
| Vigencia | 30 días calendario |
| Cliente | Mudanzas Sharon |
| Descripción | Desarrollo completo de LOGISTICARGO SYSTEM — 16 semanas |
| Modalidad pago | 50% anticipo al inicio / 50% contra entrega y pruebas de aceptación |

| Concepto | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Desarrollo de software (todos los módulos) | $4.320.000 |
| Análisis, diseño y documentación técnica | $420.000 |
| Pruebas, despliegue y capacitación | $300.000 |
| Subtotal antes de IVA | $5.040.000 |
| IVA (19%) — Aplica según régimen tributario | $957.600 |
| TOTAL COTIZACIÓN (con IVA) | $5.997.600 |

6.2 Cotización N.º 002-2026 — Opción B Fase 1 (MVP Escalable)

| N.º Cotización | LOGISTICARGO-COT-002-2026-B |
| --- | --- |
| Fecha emisión | 07 de abril de 2026 |
| Vigencia | 30 días calendario |
| Cliente | Mudanzas Sharon |
| Descripción | LOGISTICARGO SYSTEM — MVP Fase 1 (8 semanas) |
| Modalidad pago | 50% anticipo al inicio / 50% contra entrega de MVP funcional |

| Concepto | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Desarrollo MVP Fase 1 (4 módulos esenciales) | $1.960.000 |
| Análisis, diseño y documentación MVP | $350.000 |
| Pruebas, despliegue y capacitación Fase 1 | $210.000 |
| Subtotal Fase 1 antes de IVA | $2.520.000 |
| IVA (19%) — Aplica según régimen tributario | $478.800 |
| TOTAL FASE 1 (con IVA) | $2.998.800 |
| Fase 2 adicional (GPS + Evidencias + Reportes) — Cotización aparte | ~$2.998.800 |

7. TÉRMINOS Y CONDICIONES

7.1 Vigencia y Validez

- La presente propuesta técnica tiene una vigencia de 30 días calendario a partir de la fecha de emisión (07 de abril de 2026).

- Transcurrido este plazo sin aceptación formal, el equipo de desarrollo se reserva el derecho de revisar los valores cotizados.

- La propuesta se considera aceptada con la firma de las partes o la comunicación escrita de aprobación por parte del cliente.

7.2 Condiciones de Pago

- Opción A — Anticipo del 50% ($2.998.800 COP con IVA) al firmar el contrato; saldo del 50% contra entrega y pruebas de aceptación exitosas.

- Opción B — Anticipo del 50% ($1.499.400 COP con IVA) al iniciar Fase 1; saldo del 50% contra entrega del MVP funcional.

- Los pagos pueden realizarse mediante transferencia bancaria, consignación o efectivo. Se emitirá recibo de pago por cada transacción.

- En caso de demora en el pago del anticipo superior a 5 días hábiles, el inicio del proyecto se aplazará en igual proporción.

7.3 Entregables y Criterios de Aceptación

- Código fuente completo en repositorio GitHub privado del cliente.

- Documentación técnica: SRS v1.0, manual de usuario por rol y manual de despliegue.

- Sistema desplegado y funcional en servidor cloud accesible por el cliente.

- Sesión de capacitación al administrador y personal operativo (mínimo 4 horas).

- La aceptación de cada entregable queda sujeta a pruebas de verificación basadas en los criterios de aceptación del SRS v1.0.

7.4 Responsabilidades del Cliente

- Proveer acceso a los interesados para sesiones de validación de requisitos (máximo 2 sesiones por módulo).

- Responder a solicitudes de aclaración en un plazo máximo de 3 días hábiles para no afectar el cronograma.

- Adquirir la clave API de Google Maps Platform (disponible con plan gratuito) y proveerla al equipo de desarrollo.

- Garantizar un dispositivo móvil Android para pruebas de la aplicación del operario durante las fases de prueba.

7.5 Propiedad Intelectual

- Al finalizar el proyecto y efectuarse el pago completo, el cliente (Mudanzas Sharon) adquiere todos los derechos sobre el código fuente desarrollado específicamente para este proyecto.

- Las librerías y frameworks de terceros utilizados están sujetos a sus respectivas licencias open source (MIT, Apache 2.0, etc.), que permiten uso comercial sin restricciones.

- El equipo desarrollador se reserva el derecho de mencionar el proyecto en su portafolio académico y profesional, sin divulgar información confidencial del cliente.

7.6 Garantía y Soporte

- Se garantiza el funcionamiento del sistema conforme a los requisitos del SRS v1.0 por un período de 30 días calendario después de la entrega final.

- Durante el período de garantía, los errores de software (bugs) reportados serán corregidos sin costo adicional.

- Las solicitudes de nuevas funcionalidades o cambios de alcance fuera del SRS v1.0 serán cotizadas por separado.

7.7 Confidencialidad

- El equipo de desarrollo se compromete a mantener la confidencialidad de toda la información del negocio, datos de clientes y operaciones de Mudanzas Sharon a la que tenga acceso durante el proyecto.

- El tratamiento de datos personales se realizará en estricto cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia.

7.8 Ley Aplicable

Esta propuesta y el eventual contrato que de ella se derive se regirán por las leyes de la República de Colombia, incluyendo el Código Civil, el Código de Comercio y la normativa vigente aplicable al desarrollo de software y protección de datos personales.